| OTSUS |  |  |  | EELNÕU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kadrina |  | 28.jaanuar 2026 nr |  |  |

Loa andmine riigihanke korraldamiseks

Kadrina Vallavalitsus kavandas 2024. aasta II kvartalis esitada taotluse Kadrina teenusmaja ehitamise toetuse saamiseks. Selleks telliti Osaühingult Agorek teenusmaja eskiisprojekt ja kontrolleelarve.

Esialgse kavandi kohaselt nähti hoones ette kümme ühetoalist ja kaks kahetoalist korterit. Teenusmaja ehitamise hinnanguline maksumus koos projekteerimisega oli 2,624 miljonit eurot.

Sotsiaalkaitseministri 1. septembri 2023. aasta määrusega nr 50 „Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine“ on kehtestatud toetuse andmise tingimused.

Toetuse eesmärk on luua tõmbekeskustesse väiksema abi- ja toetusvajadusega inimestele toimetulekut toetav elukeskkond, olukorras, kui inimese kodu ei ole võimalik kohandada tema vajadustele vastavaks või kui inimese abi- ja toetusvajadus on madal või keskmine.

Projekti tulemusena rajatakse väiksema abi- ja toetusvajadusega inimestele eluasemeteenuse osutamiseks eluruumid, et vältida inimeste suundumist üldhooldusteenust osutavatesse asutustesse.

Määruse nr 50 lisa 2 kohaselt on Kadrina valla maksimaalne toetus 74% abikõlblikest kuludest ning lisa 3 kohaselt toetatakse Kadrina vallas kuni üheksa korteri ehitamist.

Projekteeritud hoone suletud netopind oli 920,5 m², millest abikõlblik pind moodustas 699,1 m². Sellest tulenevalt oli abikõlblik kulu 1,993 miljonit eurot, millest toetuse suurus oli 1,475 miljonit eurot.

Valla omaosaluse eeldatav suurus oli 1,149 miljonit eurot.

Kadrina Vallavolikogu 25.04.2024 otsusega nr 112 „Projekti „Kadrina teenusmaja ehitamine“ omaosaluse garanteerimine“ garanteeriti valla omaosalus summas kuni 1,2 miljonit eurot.

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) rahuldas Kadrina valla taotluse oma otsusega 23.07.2024.

2024. aasta lõpus esitas Kadrina Vallavalitsus RTK-le toetuse muutmise taotluse, mille eesmärk oli vähendada ehitatavate korterite arvu kaheteistkümnelt üheksale. RTK kiitis muudatustaotluse heaks 03.01.2025.

Edasise tegevusplaani kohaselt oli esimeses etapis kavandatud eelprojekti hange ning teises etapis põhiprojekti ja ehitustööde ühishange. Vallavalitsus on tellinud eelprojekti koostamiseks vajaliku lähteülesande, mis kooskõlastati vallavolikogu sotsiaalkomisjonis 2025. aasta augustis.

Uue kava kohaselt on planeeritavas teenusmajas kaks kahetoalist ja seitse ühetoalist korterit. Hoone kavandatav suletud netopind on ligikaudu 600 m² ning projekti eeldatav kogumaksumus on 2,1 miljonit eurot.

Kadrina Vallavalitsuse teeb ettepaneku korraldada projekteerimise hange ning ehitushange eraldi. Projekteerimine toimub 2026. aastal ja ehitamine 2027-2028. aastal.

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, Kadrina Vallavolikogu 26.02.2025. aasta määrusega nr 40 kehtestatud „Kadrina valla hankekord“ § 2 lõike 5 Kadrina Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Anda vallavalitsusele luba viia läbi 2026. aastal riigihange “Kadrina teenusmaja projekteerimine ” avatud hankemenetlusena.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Isik, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai või pidi saama haldusaktist teada, vaide Kadrina Vallavalitsusele (Rakvere tee 14, Kadrina) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2, Jõhvi 41598).

(allkirjastatud digitaalselt)

Marko Teiva

vallavolikogu esimees